技术方案分析 · 对应需求基线 V1.1

基金股票记账小程序技术方案

"仓记" —— 微信小程序端的个人投资总账本，含批次重放计算引擎设计

文档状态：评审稿 | 版本：V1.0 | 日期：2026 年 10 月 30 日

适用读者：技术负责人、小程序前端、后端与测试工程师

目录

1 技术目标与约束	1

1.1 技术目标	1

1.2 关键约束	1

1.3 方案结论速览	1

2 总体架构	1

2.1 分层架构	1

2.2 读写数据流	1

2.3 部署形态	1

3 关键技术决策	1

3.1 决策一：计算位置	1

3.2 决策二：托管形态	1

3.3 决策三：批次标识	1

3.4 决策四：金额精度	1

3.5 决策五：持仓缓存	1

4 核心模块设计	1

4.1 交易重放引擎	1

4.2 成本结转与盈亏计算	1

4.3 同步、离线与冲突处理	1

4.4 输入校验与异常交易	1

5 数据模型	1

5.1 集合设计	1

5.2 索引与查询	1

5.3 批次为何不落库	1

6 接口与云函数	1

6.1 访问方式选型	1

6.2 接口清单	1

7 前端架构	1

7.1 目录与分层	1

7.2 状态与数据流	1

7.3 关键组件	1

8 性能与容量	1

9 安全与合规	1

9.1 数据安全	1

9.2 审核与合规	1

10 可观测性与发布	1

11 成本估算	1

12 技术风险与应对	1

13 演进路线	1

14 附录：不变量与测试用例	1

14.1 不变量清单	1

14.2 关键测试用例	1

## 执行摘要

Executive Summary

本方案面向一款"记录 + 统计 + 批次核算"的微信小程序。与常规记账工具不同，它的技术核心不是增删改查，而是一套能正确重放交易并结转成本的确定性计算引擎：同一组交易记录，无论重放多少次、在哪个端重放，结果必须完全一致。

方案给出五个关键决策：计算放在客户端本地重放（而非云端实时计算）；V1.0 采用微信云开发托管但以 Repository 抽象隔离；批次 ID 直接用买入交易 ID而非顺序号；金额一律以"分"为单位用整数运算；持仓用"快照 + 数据版本号"做缓存失效。

其中两项决策直接决定产品能否算对账：其一，批次标识若用顺序号，删除中间一笔买入会导致后续批次编号漂移、历史台账的批次引用全部错位；其二，需求文档中的盈亏公式若按字面实现，会把买入费用重复扣减两次。本方案第 4 章给出修正后的统一公式。

建议总工期 8 周，其中计算引擎与同步机制占 3 周。技术上无不可控风险，主要风险集中在数据正确性与微信审核合规两点，均有明确应对手段。

## 1 技术目标与约束

本章界定技术方案要达成的量化目标，以及不可回避的平台约束，后续所有设计都在这个边界内做取舍。

### 1.1 技术目标

技术目标全部可验证，作为验收与压测依据。

表 1-1 技术目标

| 维度 | 目标值 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 计算正确性 | 任意交易序列重放结果满足第 14 章全部不变量，误差为 0 分 | 属性测试随机生成 1 万组交易序列 |
| 首屏耗时 | 冷启动到持仓可见 ≤ 2 秒，热启动 ≤ 500 毫秒 | 真机埋点 P90 |
| 重放耗时 | 3,000 笔交易全量重放 ≤ 10 毫秒 | 低端安卓机实测 |
| 录入效率 | 单笔录入 ≤ 3 步，含批次指定的卖出 ≤ 5 步 | 关键路径走查 |
| 容量 | 单用户 5 年约 3,000 笔交易，列表与统计无明显卡顿 | 构造数据压测 |
| 可维护性 | 一人可维护，主包体积 ≤ 1.5MB，无自建服务器运维 | 构建产物检查 |

### 1.2 关键约束

这些约束来自微信平台与合规要求，属于设计前提而非可协商项。

表 1-2 平台与业务约束

| 约束 | 具体限制 | 对设计的影响 |
| --- | --- | --- |
| 包体 | 主包 2MB，分包合计 20MB | 图表库、导出能力必须分包或放到云端 |
| 云函数 | 冷启动 1～3 秒，单次超时 20 秒，返回 1MB | 不适合放在首屏关键路径；导出需异步任务 |
| 本地存储 | 单 key 1MB，总计 10MB | 3,000 笔交易约 540KB，可整体缓存，需分片 |
| setData | 单次数据量建议 ≤ 256KB | 列表只传渲染字段，分页加载 |
| 合规 | 无金融牌照，不得提供投资建议与交易通道 | 不接行情推送、不做买卖信号、类目避开金融 |
| 人力 | 单人或双人开发，周期 8 周 | 不引入重型框架与自建服务 |

### 1.3 方案结论速览

先给结论，后文逐条论证。这张表也是与产品、测试对齐技术口径的唯一入口。

表 1-3 关键决策一览

| 编号 | 决策 | 结论 | 主要理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 计算位置 | 客户端本地重放 | 数据量小、离线可用、无冷启动延迟 |
| D2 | 托管形态 | 云开发 + Repository 抽象 | 零运维起步，保留迁移能力 |
| D3 | 批次标识 | 买入交易 ID 作为批次主键 | 删除改单后引用不漂移 |
| D4 | 金额精度 | 整数"分"运算，不存单价 | 消除浮点误差与除不尽残差 |
| D5 | 持仓缓存 | 快照 + 数据版本号失效 | 避免增量更新产生脏数据 |

这五条中，D3 与 D4 属于"一旦做错后期极难补救"的类型，必须在编码前锁定，不能留到重构阶段再调整。

## 2 总体架构

本章给出分层结构与数据流向，说明一个"记一笔"动作从点击到落库、再到首页刷新的完整链路。

### 2.1 分层架构

整体采用三层结构，核心思路是把"会算错的地方"收敛到一层纯函数里，让它可以被单独测试。

表 2-1 分层职责

| 层 | 组成 | 职责 | 不做什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表现层 | 页面（4 个 Tab + 7 个二级页）、通用组件 | 渲染、交互、表单校验提示 | 不做任何金额计算 |
| 领域层 | 重放引擎、成本结转、统计聚合、格式化 | 纯函数，输入交易数组，输出持仓与盈亏 | 不访问网络、不读写存储 |
| 数据层 | Repository、同步队列、本地缓存 | 数据读写、离线队列、冲突解决 | 不关心业务口径 |
| 云端 | 云数据库、安全规则、少量云函数 | 持久化、跨端同步、导出、数据修复 | 不做实时盈亏计算 |

领域层之所以要求纯函数，是因为它是全产品最需要被反复验证的部分。纯函数意味着同样的输入必然得到同样的输出，可以用自动化测试批量覆盖，而不必在真机上手工点。

### 2.2 读写数据流

写入与读取走两条不同的路径，这是本地优先架构的典型特征。

#### 写入链路（记一笔）

- 表单校验：金额格式、数量上限、批次分配合计是否等于卖出总量。

- 本地落库：写入本地交易表，标记 dirty = true，立即返回成功并跳转回执页。

- 版本自增：本地数据版本号 +1，使当前快照失效。

- 后台同步：进入同步队列，有网即推送云端；云端返回服务端 ID 后回写本地。

- 失败处理：网络异常时保留 dirty 状态，下次启动或网络恢复时重试，用户无感知。

#### 读取链路（进首页）

- 读本地快照：若快照版本号等于当前数据版本号，直接渲染，耗时接近 0。

- 版本不符：从本地交易表全量重放，生成新快照并写回。

- 后台拉增量：按 updated_at 拉取云端变更，合并后再次触发重放。

关键点：首屏从不等待网络。所有网络请求都在首屏渲染之后发起，这是达成"冷启动 2 秒"目标的前提。

### 2.3 部署形态

全部运行在微信生态内，无自有服务器，无域名备案，无运维值班。

表 2-2 部署组成

| 组成 | 形态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 客户端 | 微信小程序 | 原生框架，本地计算与缓存 |
| 数据库 | 云开发文档数据库 | 按 openid 隔离，安全规则控制读写 |
| 云函数 | Node.js 运行时 | 仅承担导出、统计重算、数据修复 |
| 文件存储 | 云存储 | 导出的 Excel 文件，7 天自动清理 |
| 定时任务 | 云函数定时触发器 | 每日清理回收站、生成使用统计 |

## 3 关键技术决策

本章逐条论证五个决策。每条给出候选方案、对比维度与最终结论，并说明放弃另一条路的具体代价，便于后续复盘。

### 3.1 决策一：计算位置

持仓与盈亏在哪里算，是整个架构的分水岭。

表 3-1 计算位置对比

| 方案 | 响应耗时 | 离线可用 | 成本 | 一致性风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 云端实时计算 | 200～800 毫秒，冷启动可达 3 秒 | 不可用 | 每次查询计费 | 低 |
| 云端预计算 + 读缓存 | 100～300 毫秒 | 不可用 | 写放大，每次录入触发重算 | 中，缓存失效逻辑复杂 |
| 客户端本地重放 | 4～10 毫秒 | 完全可用 | 零 | 低，算法单点维护 |

结论：采用客户端本地重放。决定性因素是数据量级——3,000 笔交易的全量重放只是三万次左右的整数加减运算，任何手机都能在 10 毫秒内跑完。在"算得快"这件事上，本地比任何网络方案都快两个数量级。

放弃云端计算后需要承担一个新问题：算法只有一份，但运行在用户设备上，无法被服务端强制校验。应对办法是把领域层打成独立的 TypeScript 包，客户端与云函数引用同一份源码，保证两边行为完全一致；云端仅在做数据修复与导出时调用它做交叉校验。

### 3.2 决策二：托管形态

后端选型要在"起步快"和"不被锁死"之间取平衡。

表 3-2 托管形态对比

| 方案 | 初期成本 | 运维 | 冷启动 | 迁移难度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微信云开发 | 免费额度内 0 元 | 无需运维 | 云函数 1～3 秒 | 中，需重写数据访问层 |
| 自建 Node 服务 + 云数据库 | 约 60～200 元/月 | 需值班、备份、监控 | 无 | 低 |
| Serverless 平台（如各云厂商函数计算） | 按量计费 | 较轻 | 同云函数 | 低 |

结论：V1.0 使用微信云开发，理由是零运维、与微信登录天然打通、免费额度足以支撑早期用户。为规避锁定，所有数据访问必须经过 Repository 接口，页面与领域层不得直接调用 wx.cloud 接口。

Repository 只定义六个方法：按条件查交易、按 ID 写交易、软删除、拉增量、读写快照、读写账户与标的配置。将来迁移到自建服务时，只需替换这一个文件的实现，上层无改动。

### 3.3 决策三：批次标识

这是本方案中最容易被低估、后果又最严重的一个决策。

批次（Lot）需要在卖出时被引用，因此必须有一个稳定标识。常见做法是给批次分配顺序号，如买入第一笔记为批次 1、第二笔记为批次 2。这个做法在"只增不改"的场景下没问题，但本产品允许用户随时编辑与删除历史交易。

表 3-3 批次标识方案对比

| 方案 | 删除中间一笔买入后的表现 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| 顺序号（lot_001、lot_002） | 后续批次编号整体前移，历史卖出记录中的"批次 2"指向了原本的批次 3 | 引用错位，盈亏算错且难以察觉 |
| 独立 lots 集合 + 自增 ID | 需保证交易与批次强一致，多端并发时易出现孤儿批次 | 引入不必要的一致性负担 |
| 买入交易 ID 作为批次 ID | 引用天然稳定，被删除的批次 ID 失效后由校验逻辑捕获 | 无额外实体，无外键，幂等 |

结论：lot_id 直接使用买入交易的唯一 ID（客户端生成的 UUID）。这样批次不再是需要持久化的实体，而是交易记录的一个投影——由买入交易派生出数量与成本，由卖出交易的批次分配字段（allocations）反向扣减剩余量。

由此推出一个与需求文档略有差异的实现结论：需求文档中规划的 lots 集合可以不在物理层落库。它的逻辑语义仍然存在（界面上的"批次流水"、卖出时的批次列表都需要它），但数据由重放实时派生，见 5.3 节论证。

若坚持使用顺序号，必须额外维护一张"编号映射表"，在每次删除或插入时批量重写，且要保证与其他端的映射一致。这本质上是用一个复杂机制去修补一个本可避免的设计缺陷，不建议采用。

### 3.4 决策四：金额精度

记账产品对金额误差零容忍，而 JavaScript 的浮点运算天然不精确：0.1 加 0.2 得到 0.30000000000000004。这类误差单笔看不出来，累计到上千笔就会出现"总资产比手工算多一分钱"的客服工单。

结论：所有金额以"分"为单位存为整数，仅在渲染时除以 100 并格式化。同时确立一条硬规则：不存储、不使用单价参与计算。

原因是加权成本若存单价（成本总额 ÷ 份额），除不尽时必然产生无限小数，后续用"单价 × 数量"反算总额就会累积误差。正确做法是只存成本总额与份额两个整数，需要单价时临时相除仅供展示。

表 3-4 金额相关字段的存储口径

| 字段 | 存储形式 | 示例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成交金额 | 整数（分） | 50.20 元 × 500 股 = 2510000 | 录入时由价格与数量相乘后取整 |
| 成交价格 | 整数（厘） | 50.20 元记为 5020 | 仅用于展示与回填，不参与成本计算 |
| 费用 | 整数（分） | 佣金 5.00 元记为 500 | 分项存储，汇总由加法得出 |
| 持仓成本 | 整数（分） | 24,100.00 元记为 2410000 | 总额，非单价 |
| 份额 | 整数（份） | 场外基金支持小数份额时以"千分之一份"存整数 | 与成本保持同量纲的整数运算 |

除法出现的唯一场合是卖出结转成本，用"按比例分摊、余数留底"处理：

结转成本 = round(成本总额 × 卖出份额 ÷ 总份额)；剩余成本 = 成本总额 − 结转成本。务必用减法求剩余，而不是再算一次除法，这样两者之和恒等于原总额，不会产生一分钱的漂移。

### 3.5 决策五：持仓缓存

每次进首页都全量重放虽然只要 10 毫秒，但配合列表渲染仍有优化空间，因此引入快照缓存。难点不在缓存本身，而在什么时候让它失效。

结论：快照携带数据版本号，版本不符即重算。用户表维护一个自增字段 data_version，任何交易的新增、修改、删除都会令其加一；快照记录生成时的版本号，读取时比对，不相等就重放。

不采用"增量更新持仓"的做法。原因是增量更新需要维护大量中间状态（某批次剩余量、持仓成本、已实现盈亏），任何一次漏改或顺序错乱都会留下永久脏数据，而用户完全无法察觉。全量重放虽然"笨"，但它是幂等的——同样的数据输入，永远得到同样的结果，删掉一笔再重放，等于这笔从未存在过。

这条原则可以概括为：持仓是计算出来的，不是维护出来的。所有"持仓表""批次余额表"都只是缓存，随时可以丢弃重建。

## 4 核心模块设计

本章是方案的重心，给出重放引擎的完整算法、两种成本口径的统一公式，以及同步与校验的处理方式。

### 4.1 交易重放引擎

引擎的输入是该用户的全部交易记录，输出是持仓、批次、已实现盈亏与统计汇总。它是纯函数，不依赖时间、随机数或外部状态。

#### 输入与输出

表 4-1 引擎签名

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 输入 | 交易数组（含方向、价格、数量、金额、费用、成交时间、批次分配、结转方法），以及标的的最新价与账户配置 |
| 输出 | 持仓数组（份额、成本总额、市值、浮动盈亏）、批次数组（买入价、总量、剩余量、已实现盈亏、状态）、已实现盈亏合计、费用汇总、异常标记 |
| 复杂度 | O(n + m)，n 为交易数，m 为批次数，单次遍历完成 |

#### 执行步骤

表 4-2 重放流程

| 步 | 操作 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 排序 | 按成交时间升序；同一时间戳按创建时间升序，保证顺序确定 |
| 2 | 过滤 | 剔除软删除记录，被删除的交易视为从未发生 |
| 3 | 买入处理 | 新建批次，记录 lot_id（即本交易 ID）、买入数量、成本总额（含买入费用）、剩余数量 |
| 4 | 卖出处理 | 按分配的批次逐个扣减剩余量；若未指定则按默认方法（先进先出或加权）自动扣减 |
| 5 | 盈亏结转 | 按 4.2 节公式计算本笔已实现盈亏，累加到该批次与全局 |
| 6 | 异常捕获 | 剩余量为负、分配合计不等于卖出量时，标记该笔为异常并跳过盈亏累加 |
| 7 | 汇总输出 | 按标的聚合持仓，按最新价计算市值与浮动盈亏 |

排序的确定性至关重要。若两笔卖出发生在同一秒，而排序不稳定，两次重放可能得到不同的结转顺序，进而算出不同的已实现盈亏。因此时间字段必须精确到毫秒，并以创建时间作为第二排序键。

### 4.2 成本结转与盈亏计算

需求文档同时描述了加权平均与指定批次两种口径，这里给出可直接编码的统一公式，并修正其中一处会导致重复扣费的表述。

#### 成本基数的定义

本方案统一规定：批次的成本总额已包含该笔买入的全部费用。买入 500 股、成交额 24,100 元、佣金 5 元，则该批次成本总额记为 24,105 元（2,410,500 分）。

基于此定义，卖出时的已实现盈亏只有三项，不再单独扣减买入费用：

已实现盈亏 = 卖出成交额 − 结转成本 − 卖出费用。其中结转成本已内含买入费用，若再次扣减买入费用，同一笔费用会被计算两次，导致盈亏系统性偏低。

需求文档 4.2.2 与 4.2.5 中的公式写作"减去卖出费用，再减去分摊的批次买入费用"，在成本基数不含买入费用的前提下才成立。本方案选择"成本含费"这一更简洁的基数定义，公式随之简化，实现时也不必再单独维护一份待分摊费用。

#### 加权平均法

适用于未指定批次的卖出。持仓维护两个累计变量：总份额与成本总额。卖出时的结转成本按比例分摊：

表 4-3 加权平均结转

| 步骤 | 计算 |
| --- | --- |
| 1 | 结转成本 = round(成本总额 × 卖出份额 ÷ 当前总份额) |
| 2 | 已实现盈亏 = 卖出成交额 − 结转成本 − 卖出费用 |
| 3 | 成本总额 = 成本总额 − 结转成本 |
| 4 | 总份额 = 总份额 − 卖出份额 |

#### 指定批次法

适用于做T 场景。一笔卖出可拆分到多个批次，每个批次按自身单位成本结转：

表 4-4 指定批次结转

| 步骤 | 计算 |
| --- | --- |
| 1 | 对每个分配项：结转成本项 = round(该批次成本总额 × 分配数量 ÷ 该批次总量) |
| 2 | 该批次剩余量 = 剩余量 − 分配数量；该批次剩余成本 = 成本总额 − 结转成本项 |
| 3 | 结转成本合计 = 各分配项之和 |
| 4 | 已实现盈亏 = 卖出成交额 − 结转成本合计 − 卖出费用 |

#### 一个必须说清的副作用

当用户卖掉的恰好是成本最低的那一批时，剩余持仓的加权成本会上升。例如三批成本分别为 51.80、48.20、46.90，加权成本 48.53；卖掉 48.20 这批后，剩余两批的加权成本升至 49.86。这不是计算错误，而是"好货先出手"的必然结果，但会与券商 App 展示的成本不一致。

产品侧已通过口径说明页与回执页的提示处理此问题（见 UI 设计稿第 05、09 屏）。技术上需要保证的是：切换口径时全量重放并覆盖快照，不保留两套结果并行，避免用户看到前后矛盾的数字。

### 4.3 同步、离线与冲突处理

本地优先架构必须回答三个问题：重复提交怎么办、多端同时改怎么办、离线记的账怎么合并。

表 4-5 同步机制

| 问题 | 机制 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 重复提交 | 客户端 UUID 幂等键 | 每笔交易创建时生成 UUID，云端以（openid + UUID）唯一索引去重，重试不会产生两条 |
| 多端并发修改 | 乐观锁 rev 字段 | 写入时携带期望的 rev，服务端比对不符则拒绝，客户端提示"该记录已在其他设备修改" |
| 离线录入 | 本地队列 + 指数退避重试 | 网络恢复、小程序启动、切前台三个时机触发重试 |
| 删除 | 软删除 deleted_at | 回收站保留 30 天，重放时过滤 |
| 增量拉取 | 按 updated_at 游标 | 分页拉取，每页 100 条，直到无更多 |

冲突策略选择"人工确认"而非"自动合并"。记账数据没有合并语义——同一笔卖出被两台设备改成不同价格，任何自动取舍都可能违背用户意图，让用户自己决定更稳妥，也更容易被接受。

### 4.4 输入校验与异常交易

校验分两层：录入时拦截明显错误，重放时兜住历史脏数据。

表 4-6 校验规则

| 场景 | 处理时机 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 卖出数量超过可卖余额 | 录入时 | 输入框上限锁定，前端阻断，不允许保存 |
| 批次分配合计不等于卖出总量 | 录入时 | 保存按钮置灰，提示差额，提供"先进先出补齐" |
| 单批次分配超过该批次剩余 | 录入时 | 步进器上限为剩余量，无法输入超量 |
| 价格或数量为零、负数 | 录入时 | 字段级报错，禁止保存 |
| 历史数据出现超卖 | 重放时 | 标记异常，该笔不计盈亏，标的详情页提示修复入口 |
| 成交时间晚于当前时间 | 重放时 | 允许（支持补录计划单），但在列表中标注"待确认" |

异常交易不阻断整体计算。一笔数据有问题，不应让整个首页白屏。引擎跳过异常笔、在输出中附带异常清单，由界面提示用户修复，这是记账产品的可用性底线。

## 5 数据模型

本章给出集合结构、索引设计与查询模式。数据模型的设计目标是让"拉全量交易"这一最高频操作足够便宜。

### 5.1 集合设计

共五个集合，字段设计遵循两条原则：金额一律整数分，业务口径字段（如结转方法、批次分配）与交易记录写在一起，不拆表。

表 5-1 transactions（交易记录）核心字段

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| _id | string | 云端主键 |
| uuid | string | 客户端幂等键，与 openid 组合唯一 |
| user_id | string | openid，数据隔离依据 |
| instrument_id | string | 标的引用 |
| account_id | string | 账户引用 |
| direction | string | buy / sell |
| price | number | 成交价，单位厘（整数） |
| quantity | number | 成交数量，整数（股或份的千分之一） |
| amount | number | 成交金额，单位分 |
| fee_items | array | 费用分项 [{type, amount}]，amount 为分 |
| fee_total | number | 费用合计，单位分，冗余字段便于求和 |
| method | string | auto_weighted / auto_fifo / specified |
| allocations | array | 批次分配 [{lot_id, quantity}]，lot_id 为买入交易 ID |
| traded_at | number | 成交时间，毫秒时间戳 |
| note | string | 备注 |
| rev | number | 乐观锁版本号 |
| deleted_at | number | 软删除时间戳，0 表示未删除 |
| updated_at | number | 最后修改时间，增量同步游标 |

表 5-2 其余集合

| 集合 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| users | openid、nickname、default_method、data_version | data_version 是快照失效的唯一依据 |
| accounts | user_id、name、fee_template | 费率模板用于费用预估 |
| instruments | user_id、code、name、type、market、last_price、price_updated_at | V1.0 的 last_price 由用户手动维护 |
| snapshots | user_id、data_version、positions、lots、stats、computed_at | 纯缓存，可随时删除重建 |

### 5.2 索引与查询

查询模式高度集中：90% 的读操作是"拉某用户未删除的全部交易"。索引围绕这一点设计。

表 5-3 索引设计

| 集合 | 索引 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| transactions | user_id + deleted_at + traded_at（降序） | 主查询：重放与流水列表 |
| transactions | user_id + uuid（唯一） | 幂等去重 |
| transactions | user_id + updated_at | 增量同步 |
| instruments | user_id + code（唯一） | 标的去重与查找 |
| accounts | user_id | 账户列表 |

注意文档数据库的复合索引顺序敏感：user_id 必须在最前，因为它是唯一的高选择性过滤条件。若把 deleted_at 放在首位，索引将退化为全表扫描。

### 5.3 批次为何不落库

需求文档规划了独立的 lots 集合，本方案建议在物理层取消，理由有三条。

- 一致性成本高于收益。批次完全由买入交易决定，一旦落库就产生两份真相，任何一次写入失败或并发冲突都会让两者不一致，而重放法天然只有一份真相。

- 批次数量与交易数量同阶。1,000 笔买入就是 1,000 个批次，落库后每次变更都要写两处，写放大一倍，且需要事务保证。

- 查询需求可由快照满足。唯一需要按批次查询的场景是"标的详情页的批次流水"，该结果已包含在快照中，无需独立集合。

若后续数据量增长到单用户上万笔，重放耗时上升，可引入"批次 checkpoint"：以月为单位存储重放中间态，从最近 checkpoint 继续计算。这属于优化项，不影响当前设计，也不需要预先建表。

## 6 接口与云函数

本章说明数据访问的通道选择与接口清单。核心思路是能直连就不写云函数。

### 6.1 访问方式选型

小程序访问云开发有两条路：数据库直连（受安全规则约束）与云函数调用。后者的冷启动代价很高，应尽量少用。

表 6-1 通道选择

| 场景 | 通道 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 交易增删改查 | 数据库直连 + 安全规则 | 高频、结构简单，省去函数调用延迟 |
| 标的与账户配置 | 数据库直连 | 同上，数据量小 |
| 导出 Excel | 云函数 | 需生成二进制文件并写入云存储 |
| 统计重算与数据校验 | 云函数（定时触发） | 离线任务，可容忍冷启动 |
| 历史数据修复 | 云函数 | 需服务端权限批量改写 |

安全规则是整个方案的安全基石，写法应尽量收敛：交易表只允许读写 user_id 等于当前 openid 的文档，且不允许客户端修改 user_id 字段。

### 6.2 接口清单

直连部分由客户端直接调用数据库 SDK，此处只列云函数接口。

表 6-2 云函数接口

| 接口 | 入参 | 出参 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| exportXlsx | user_id、区间 | file_id、下载链接 | 异步生成三张工作表：交易明细、持仓快照、配置 |
| recalcUser | user_id | 校验报告 | 服务端重放并与快照比对，发现偏差即告警 |
| repairData | user_id、策略 | 修复条数 | 处理超卖、批次悬空等历史脏数据 |
| dailyCleanup | 无 | 清理条数 | 定时触发，物理删除超过 30 天的软删除记录 |

recalcUser 的价值在于交叉校验：客户端算一遍、云端再算一遍，结果不一致说明有代码不一致或数据损坏，可第一时间发现。它不参与日常读路径，只在每日定时任务中对活跃用户抽样执行。

## 7 前端架构

本章说明代码组织、状态管理与几个关键组件的技术实现要点。

### 7.1 目录与分层

目录结构直接体现分层意图：domain 目录下的文件必须保持零依赖，可被单独引入测试。

表 7-1 目录结构

| 目录 | 内容 | 依赖约束 |
| --- | --- | --- |
| pages/ | 4 个 Tab 页 + 7 个二级页 | 可依赖 components、services、domain |
| components/ | 金额输入、批次选择浮层、盈亏文本、空状态 | 仅依赖 domain 的格式化函数 |
| domain/ | replay.ts、pnl.ts、money.ts、stats.ts | 零依赖，不得引用 wx 全局对象 |
| services/ | repo.ts、sync.ts、queue.ts | 依赖 domain，封装所有数据访问 |
| store/ | 全局状态与订阅 | 持有快照与用户配置 |

### 7.2 状态与数据流

不引入 Redux 类重型方案。页面所需数据高度集中（一份快照），用一个轻量 observable 加手动订阅即可，避免为状态管理付出学习与包体成本。

数据流保持单向：页面触发动作 → services 写库 → 数据版本号自增 → store 重新计算快照 → 订阅者刷新。任何页面都不得直接修改快照对象，只能通过动作触发重算，这保证了"界面显示的数字一定来自最近一次重放"。

### 7.3 关键组件

表 7-3 组件实现要点

| 组件 | 技术要点 |
| --- | --- |
| 金额输入框 | 使用 input type="digit"，失焦时格式化为两位小数；内部始终保存整数分，显示与存储分离 |
| 批次选择浮层 | 半屏 cover-view，实时计算剩余分配额；数量步进器上限绑定批次剩余量，从源头消除超卖 |
| 盈亏文本 | 统一组件处理正负号、颜色（红涨绿跌）、千分位与零值展示，避免各页面各写一套 |
| 长列表 | 流水超过 200 条启用 recycle-view 虚拟列表，只渲染可视区 |

金额输入是本产品最容易出体验问题的组件。用户可能输入"50.2"、"50.20"、"50.205"三种形式，其中第三种应被限制为两位小数（价格允许三位时单独放宽）。建议统一在失焦时做一次规范化，而不是在输入过程中强行纠正光标位置。

## 8 性能与容量

本章给出性能目标对应的具体手段，以及容量增长时的应对预案。

表 8-1 性能手段

| 指标 | 目标 | 手段 |
| --- | --- | --- |
| 冷启动 | ≤ 2 秒 | 首屏用本地快照直出，网络请求延后；骨架屏占位；主包只保留必要页面 |
| 热启动 | ≤ 500 毫秒 | 快照常驻内存，版本未变不重算 |
| 重放 | ≤ 10 毫秒 | 单次遍历，整数运算，避免对象深拷贝 |
| 列表滚动 | 60 帧 | 分页 50 条，超过 200 条启用虚拟列表 |
| setData | 单次 ≤ 64KB | 列表项只传渲染字段，格式化在 JS 侧完成 |
| 包体 | 主包 ≤ 1.5MB | 图表库与导出逻辑放云端，P1 阶段再考虑分包引入 |

容量方面，单用户 3,000 笔交易约 540KB 本地数据，低于单 key 1MB 限制，可整包缓存。若未来支持多用户共用设备或数据量翻倍，需改为按月分片存储，并在重放时按分片拼接。

需要特别提醒的是：不要在主线程同步重放并立即 setData 大数组。正确做法是先算出结果、在 JS 侧裁剪成渲染结构，再一次性 setData，避免触发多次渲染。

## 9 安全与合规

记账数据属于个人财产信息，安全要求高于普通工具类应用；同时金融相关功能在微信审核中较为敏感，需提前规避。

### 9.1 数据安全

表 9-1 安全措施

| 层面 | 措施 |
| --- | --- |
| 传输 | 全程 HTTPS，小程序默认强制 |
| 存储隔离 | 安全规则限制读写 user_id 等于当前 openid，禁止跨用户访问 |
| 字段保护 | user_id、created_at 不允许客户端改写，防止越权与伪造 |
| 删除 | 软删除 + 30 天回收站，物理删除由定时任务执行，避免误删不可恢复 |
| 本地缓存 | 退出登录时清空本地交易缓存与快照，防止换号后数据串用 |

### 9.2 审核与合规

类目选择是审核通过率的关键。本产品应选择工具类目下的效率或记账子类，不选择金融类目——金融类目通常要求提供金融资质证明，而本产品不涉及交易与资管，属于纯粹的个人记录工具。

界面文案需避免三类表述：不出现"推荐""建议买入""最佳时机"等投资建议措辞；不展示任何形式的买卖信号或评级；行情数据若展示必须标注来源与免责声明。这些约束在需求文档第 5 章已定义，技术实现上体现为相关组件不提供此类字段的渲染能力。

首次启动必须弹出隐私政策并取得同意，且在小程序后台完成用户隐私保护指引配置。未配置隐私指引调用用户信息接口会被直接拒绝，这是最常见的审核驳回原因之一。

## 10 可观测性与发布

小程序没有服务器日志可看，必须主动埋点。目标是最少的数据回答三个问题：有多少人卡在录入、计算是否出错、同步是否失败。

表 10-1 关键埋点

| 事件 | 采集内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 录入开始 / 完成 | 耗时、是否中途放弃、字段数 | 衡量录入漏斗转化 |
| 重放耗时 | 交易条数、耗时毫秒 | 提前发现性能退化 |
| 同步失败 | 错误码、重试次数 | 定位网络与权限问题 |
| 异地校验不一致 | user_id 哈希、偏差字段 | 发现算法或数据损坏 |
| 异常交易 | 类型（超卖、批次悬空） | 评估历史数据质量 |

发布策略采用灰度：先提交体验版给 10 位真实用户使用两周，重点验证计算正确性；再发布正式版并开启 10% 灰度，观察错误率与崩溃率，稳定后全量。计算逻辑的改动必须经过全量回归测试，不允许随版本随手修改。

## 11 成本估算

以微信云开发按量计费为基准估算，早期完全落在免费额度内。

表 11-1 成本估算

| 资源 | 免费额度 | 1,000 日活用量估算 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据库读 | 5 万次/天 | 约 1 万次/天 | 0 元 |
| 数据库写 | 3 万次/天 | 约 1,000 次/天 | 0 元 |
| 存储 | 2GB | 约 200MB | 0 元 |
| 云函数 | 4 万 GBs/月 | 导出与定时任务，占比很低 | 0 元 |
| 合计 | — | — | 0 元/月 |

当日活达到 1 万时，数据库读次数会超出免费额度，按量计费预计 200～400 元/月。这个量级已经可以支撑订阅制或轻量广告的收入模型，成本不构成瓶颈。

真正的成本在人力：8 周开发加上线后的持续维护，按单人投入折算约 1.5 人月。技术选型上省下的服务器费用，远不如减少运维时间带来的价值大——这也是选择云开发的核心理由。

## 12 技术风险与应对

按影响程度排序，前两项若不处理会直接导致产品不可用。

表 12-1 风险清单

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算口径实现偏差 | 用户与券商对不上账，信任崩塌 | 高 | 统一费用基数定义；不变量测试；云端交叉校验 |
| 金额浮点误差 | 总资产累积偏差，出现分位差异 | 高 | 全链路整数分；禁用单价计算；保存前断言校验 |
| 多端同步冲突导致覆盖 | 用户记录丢失 | 中 | UUID 幂等 + rev 乐观锁 + 人工确认 |
| 云开发能力受限或涨价 | 迁移成本上升 | 低 | Repository 抽象隔离，数据访问单点替换 |
| 审核驳回 | 上线延期 | 中 | 类目选择、隐私指引配置、免责文案前置 |
| 历史脏数据无法修复 | 部分用户数据不可用 | 中 | 异常标记不阻断计算；提供修复云函数与人工兜底 |

前两项风险的共同点是"上线后难以通过打补丁解决"，因为一旦用户录入了大量数据，任何口径调整都需要全量重算并解释数字变化。因此必须在第一行业务代码之前确定并测试完毕。

## 13 演进路线

技术演进遵循"不破坏既有数据"的原则：任何新能力都应在现有交易模型上扩展，而非推翻重建。

表 13-1 版本演进

| 版本 | 新增能力 | 技术改动 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 记录、持仓、统计、批次指定 | 本地重放引擎、云开发同步 |
| V1.1 | 行情自动获取、Excel 导出 | 增加定时云函数拉取行情并缓存；导出走云函数 |
| V1.2 | 定投计划、分红与公司行动 | 交易表增加类型字段，重放引擎支持非买卖事件 |
| V2.0 | 港美股、多币种 | 金额字段增加币种，引入汇率表，市值按基准币种折算 |
| 远期 | 做T 配对复盘、智能统计 | 复用重放数据，新增聚合层，不上报原始明细 |

多币种是唯一需要提前预留的扩展点：建议在 instruments 与 transactions 中现在就保留 currency 字段（默认人民币），避免 V2.0 时做数据迁移。

## 14 附录：不变量与测试用例

本章列出重放引擎必须始终满足的不变量。它们是自动化测试的断言基础，也是排查线上问题时的第一诊断工具。

### 14.1 不变量清单

- 份额守恒：累计买入份额 − 累计卖出份额 = 当前持仓份额。

- 批次守恒：所有批次剩余量之和 = 该标的当前持仓份额。

- 成本守恒：成本总额 = 各批次剩余成本之和，且任何时刻不为负。

- 总额守恒：结转成本 + 剩余成本 = 原成本总额，误差为 0 分。

- 删除幂等：删除任意一笔交易后重放，结果与"该笔从未存在"完全一致。

- 顺序无关性：对同一毫秒内的多笔交易，多次重放结果稳定不变。

### 14.2 关键测试用例

以下用例覆盖最容易出错的六种情形，应作为每次发版前的必跑集。

表 14-1 关键测试用例

| 用例 | 构造 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| 加权结转余数 | 3 股成本 100 分，卖出 1 股 | 结转 33 分，剩余 67 分，合计仍为 100 分 |
| 指定批次跨批 | 卖出 300 股 = 批次 A 200 + 批次 B 100 | 结转成本为两批按比例之和，余数留各批 |
| 删除中间买入 | 三批买入后删中间一批，再卖出 | 批次引用不漂移，重放结果与从未买入一致 |
| 超卖阻断 | 持仓 500 股时录入卖出 600 股 | 前端阻断，无法保存 |
| 费用不重复扣 | 买入含费 5 元，卖出后再算盈亏 | 买入费用只影响成本，不在卖出时二次扣减 |
| 口径切换 | 同一组数据分别用两种口径计算 | 卖出总额一致，已实现盈亏与剩余成本不同 |

建议用属性测试（property-based testing）自动生成随机交易序列，对每一组序列校验上述六条不变量。这种方式能在几分钟内覆盖手工测试数月都写不完的组合，是计算引擎最划算的质量投入。

本方案与《基金股票记账小程序需求文档 V1.1》《仓记 UI 设计稿 v1.0》构成完整的产品设计套件：需求定义做什么，设计稿定义长什么样，本方案定义怎么实现以及哪些地方必须做对。